## Slide 1
T.C. BAŞBAKANLIK
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
2018 YILI I. DÖNEM
İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI
24 Ekim 2017

## Slide 2
TOPLAM PROJE SAYISI : 9 | 
TOPLAM PROJE TUTARI : 18.674.923,64 TL | 
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 1.095.525,16 TL | 
2017 YILI ÖDENEĞİ : 12.567.571,33 TL | 
DÖNEM SONU YAPILAN HARCAMA : 2.512.216,42 TL | 
PARASAL GERÇEKLEŞTİRME : %39, 22 | 
GAZANTEP VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

## Slide 3
GAZANTEP VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Kör İmam Camii
Proje Tutarı: 660.594,28 TL | 
Önceki Yıllar Harcaması: - | 
2017 Yılı Ödeneği: 660.594,28 TL | 
Proje Hakkın Kısa Öz Bilgi: Onarımı tamamlanarak ibadete açılmıştır. | 
Proje Tutarı: 1.544.251,82 TL | 
Önceki Yıllar Harcaması : - | 
2017 Yılı Ödeneği: 617.700,73 TL | 
Proje Hakkın Kısa Öz Bilgi: Onarımı Tamamlanmıştır. | 
Murtaza Camii

## Slide 4
Şeyh Suveydan (Hacı Özbek) Camii
Proje Tutarı: 1.640.709,59 TL | 
Önceki Yıllar Harcaması: - | 
2017 Yılı Ödeneği: 656.283,84 TL | 
Proje Hakkın Kısa Öz Bilgi: Onarımı Tamamlanmıştır. | 
GAZANTEP VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Tutarı: 3.583.141,05 TL | 
Önceki Yıllar Harcaması : 849.971,28 TL | 
2017 Yılı Ödeneği: 2.149.884,63 TL | 
Proje Hakkın Kısa Öz Bilgi: Onarımı Devam Etmektedir. | 
Canpolat Paşa Külliyesindeki Tekke Camii ve Türbesi

## Slide 5
Çekmeceli Camii
Proje Tutarı: 3.500.000,00 TL | 
Önceki Yıllar Harcaması: - | 
2017 Yılı Ödeneği: 1.750.000,00 TL | 
Proje Hakkın Kısa Öz Bilgi: Onarımı Devam Etmektedir. | 
GAZANTEP VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Havra
Proje Tutarı: 3.500.000,00 TL | 
Önceki Yıllar Harcaması: - | 
2017 Yılı Ödeneği: 1.500.000,00 TL | 
Proje Hakkın Kısa Öz Bilgi: Yaklaşık Maliyet Çalışmaları Devam Etmektedir. | 

## Slide 6
Geleneksel ev
Proje Tutarı: 2.257.236,16 TL | 
Önceki Yıllar Harcaması: - | 
2017 Yılı Ödeneği: 1.500.000,00 TL | 
Proje Hakkın Kısa Öz Bilgi: Onarımı Devam Etmektedir. | 
GAZANTEP VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Toğlu Hamamı
Proje Tutarı: 488.990,74 TL | 
Önceki Yıllar Harcaması: - | 
2017 Yılı Ödeneği: 488.990,74 TL | 
Proje Hakkın Kısa Öz Bilgi: Onarımı Devam Etmektedir. | 

## Slide 7
Proje Tutarı: 1.500.000,00 TL | 
Önceki Yıllar Harcaması : - | 
2017 Yılı Ödeneği: 1.500.000,00 TL | 
Proje Hakkın Kısa Öz Bilgi: Projelerin Hazırlanmasının ardından Yaklaşık Maliyet Çalışmalarına Başlanılacaktır . | 
Kemaliye Okulu ve Mehmet Paşa Camii
GAZANTEP VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

## Slide 8
Proje Tutarı: 69.000,00 TL | 
Önceki Yıllar Harcaması:40.836,99 TL | 
2017 Yılı Ödeneği: - | 
Proje Hakkın Kısa Öz Bilgi: Proje Hazırlama İşi Devam Etmektedir. | 
Çekmeceli Camii Röleve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Çizimi
Kemaliye Okulu ve Mehmet Paşa Camii Röleve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Çizimi
Proje Tutarı: 119.000,00 TL | 
Önceki Yıllar Harcaması: - | 
2017 Yılı Ödeneği: - | 
Proje Hakkın Kısa Öz Bilgi: Proje Hazırlama İşi Devam Etmektedir. | 
GAZANTEP VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

## Slide 9: ARZ EDERİM
GAZANTEP VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ